0522 周报分析（数据部工作周报-20260522.xlsx / 工作表 0522）

各科室：完成度与偏离度

| 科室 | 偏离度 | 核心判断 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 黄 | 本周 4 个项目完成方案预算，批次上限方案已提交，重点项目持续推进；但计划中 高质量数据集第 3 次总经理室汇报、大模型应用范围明确 在正文未显式闭环；营销策略系统科技建设方 待明确。 |
| 需求管理 | 黄（偏重） | 独立评审 28 个、敏捷试点讨论有进展；需规审核仅约 20% 有反馈、需求澄清偏慢，科室自评 责任意识不足。 |
| 架构管理 | 绿 | 与金科召开 AI 理想架构评审会；强管控 12 次检查、退回 2；待办 36 项完成 21。 |
| 综合管理部 | 黄 | 招聘、信创预算、供应商管理推进实；计划外事项（扣罚分析、软通约谈等）较多。 |
| 信息统计部 | 绿 | 掌上行场景、营收/KPI、UDAS、迎检（制度会签、供应链排期、存量报备）持续推进。 |
| 信息管理部 | 黄 | 工作台 客户 360 详设、产品视图定稿；GMP 已发起；科创 外数接入 仍拖累画像与数据支撑。 |
| 数据治理部 | 黄 | 本体咨询、数管、架构协同在推进；高质量数据集/多块签报多为 准备态；安全标注仍指向 6–7 月。 |
| 数据平台部 | 绿 | 明细问数周五上线；EVA 测试中；信创三家 POC 完成、拟商务采购；CRM 参数中心测完、产品视图开发完成。 |
| 数据开发部 | 绿～黄 | 清包袱 表级 93%、字段 82%；签报卢总审批中；同时启动 本体+大模型研发工艺 探索，与计划内部分条目并行分流。 |
| 数据测试部 | 黄 | 工作台测试 约 90%（782 条案例）；EVA 7 个缺陷；与开发部共同受 生产脱敏进测试审核慢 挤压。 |
| 机构服务团队 | 黄 | 后评估、货架、问数 EVA 测试推进；RDI 48 张视图等计划项在正文 未逐条写清闭环。 |
| 智能研发部-研发管理部 | 绿 | 30 计划终审公示；HiAgent 优先建设要求；智能体 三层运维监控 方案；规范撰写推进。 |
| 智能研发部-智能平台部 | 黄 | 理想架构 首次高阶汇报；规章制度联调完成；全行知识库仍 待对方接口调整。 |
| 智能研发部-智能应用一部 | 绿 | MVP 5/29 尽调/鉴真按节点推进；知识工程 双线指南初稿；授信政策抽取有技术瓶颈（有过渡方案）。 |
| 智能研发部-智能应用二部 | 绿～黄 | AI 手机银行可行性评审修改、询价推进；金市与演化平台按计划推进。 |

0313→0522 重点工作整体推进（相对 0515 的新信号）

强管控：从高强度检查进入 常态化 + DBA 宣导 + 架构 Skill 提炼。

清包袱：93%/82% 比对 + 作业治理，并开始叠加 研发工艺升级（本体+大模型工作流）。

问数/工作台：明细问数 上线并拟全员开放；工作台进入 详设+大规模测试 阶段。

需求治理：机制在跑，但 需规/澄清落实 被明确为短板；敏捷需求评审试点 启动。

共性瓶颈：生产数据脱敏进测试审核慢 影响 5 月版开发测试（已协商 2.0 版流程）。

0522「三句话关键结论」（每期必带）

本周相对本周计划：交付线（问数明细上线、工作台模块、MVP 5/29、清包袱 93%/82%、架构金科评审）整体较好；治理线暴露 产品经理需规/澄清落实偏慢，项目线 立项汇报节点与营销策略建设方 仍有未闭环项。

0313 以来阶段主线：在「强管控常态化 + 平台化交付 + 清包袱切换收口」基础上，0522 起明显叠加 研发工艺升级（本体+大模型） 与 敏捷需求流程重塑，环境侧 测试脱敏审核 成为新的共性瓶颈。

盯盘清单：需求管理（需规审核与澄清责任制、敏捷试点规则）、数据开发部/数据测试部（脱敏 2.0 流程执行与 5 月版节奏）、项目管理（高质量数据集第 4 次汇报准备、营销策略科技建设方）、信息管理部（科创外数接入与 GMP 会签签报节奏）。